Федеральное Государственное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

"Заполярный Государственный Университет имени Н. М. Федоровского"

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Информационные технологии

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнили студенты группы ИС-23:

Сныткин Илья

Проверил:

Сидельников Максим Эдуардович

Норильск 2023

Этап 1: Регистрация и настройка инструментов

1.1. Обоснование выбора инструмента управления проектом

Среди множества доступных инструментов — таких как Jira, Asana, ClickUp, Monday.com, YouTrack и др. — был выбран Trello как наиболее подходящий для учебного проекта по следующим причинам:

- Простота освоения: интуитивно понятный интерфейс позволяет начать работу без предварительного обучения.

- Бесплатный доступ: полный функционал доступен в бесплатной версии, что идеально для студентов.

- Гибкость настройки: поддержка меток, сроков, чек-листов, описаний и Power-Ups.

- Идеальная совместимость с Kanban: Trello изначально построен по принципу Kanban-доски, что делает его естественным выбором для реализации данной методологии.

1.2. Создание проекта в Trello

После регистрации на платформе https://trello.com (через учётную запись Google для упрощения входа) была создана новая доска со следующими параметрами:

- Название доски: « Веб-приложение для учёта задач»

- Тип доски: Личная (с возможностью последующего приглашения участников п95

- ри переходе к командной работе)

1.3. Выбор методологии: Kanban

Для управления проектом была выбрана методология Kanban, что обусловлено следующими факторами:

- Отсутствие жёстких временных рамок: в отличие от Scrum, Kanban не требует планирования спринтов, что снижает административную нагрузку на студента.

- Визуальная прозрачность: все задачи отображаются на единой доске, что упрощает контроль прогресса.

- Гибкость к изменениям: новые задачи (например, баги) могут быть добавлены в любой момент без нарушения процесса.

- Поддержка непрерывного потока работы: особенно актуально для проектов с постепенным расширением функционала.

1.4. Разработка плана проекта

Проект структурирован на пять ключевых фаз жизненного цикла программного обеспечения:

- Инициация — определение целей, целевой аудитории и основных требований.

- Планирование — выбор технологического стека, проектирование архитектуры и интерфейса.

- Разработка — реализация фронтенда и бэкенда, интеграция компонентов.

- Тестирование — функциональная и регрессионная проверка, исправление дефектов.

- Развертывание — публикация приложения, подготовка документации и презентации.

На основе этих этапов сформирован перечень из 15 задач, охватывающих все аспекты разработки веб-приложения. Каждая задача оформлена как отдельная карточка в Trello и содержит:

- Название — краткое и понятное описание.

- Метки — для визуальной классификации по типу и приоритету.

- Срок выполнения (Due Date) — для соблюдения временных рамок курсовой.

- Описание — детализация требований, технических решений или критериев приёмки.

- Чек-листы — для разбиения сложных задач на подэтапы (например, аутентификация → регистрация, вход, восстановление пароля).

Система меток в Trello:

| ЦВЕТ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Зелёный | User Story (требования от пользователя) |
| Синий | Техническая задача |
| Красный | Bug |
| Фиолетовый | Документация / презентация |
| Розовый | High Priority (высокий приоритет) |
| Жёлтый | Medium Priority (средний приоритет) |
| Серый | Low Priority (низкий приоритет) |

Этап 2: Управление задачами

2.1. Настройка Kanban-доски

Для реализации методологии Kanban доска была структурирована в три основных списка:

- Backlog— задачи, в котором найдены проблемы

- To Do — задачи, ожидающие выполнения.

- In Progress — задачи, над которыми ведётся работа.

- Testing— тестирование процессов

- Done — завершённые и проверенные задачи.

Для соблюдения принципа ограничения работы в процессе (WIP — Work in Progress) установлено неформальное правило: не более 4 задач одновременно в статусе «In Progress». Это предотвращает перегрузку и способствует фокусу на завершении, а не на запуске новых задач.

2.2. Симуляция работы команды

Проведена симуляция реального процесса разработки. Задачи распределены по спискам следующим образом:

Backlog( 3 задачи)-требуются в доработке.

Done (5 задач) — завершены и проверены:

- Определить цели проекта

- Собрать требования от пользователя

- Выбрать стек технологий (React + Node.js)

- Настроить репозиторий на GitHub

- Создать макет интерфейса в Figma

Эти задачи соответствуют фазам инициации и планирования, что логично для начального этапа проекта

In Progress (4 задачи) — в активной разработке:

- Реализовать систему аутентификации

- Разработать главную страницу

- Подключить MongoDB

- Подготовить презентацию курсовой

Выбор этих задач обусловлен логикой разработки: сначала создаётся основа (аутентификация, база данных), затем — интерфейс. Подготовка презентации начата параллельно для соблюдения дедлайна.

Testing( 3 задачи)-тестирование работы.

To Do (6 задач) — ожидают своей очереди:

- Реализовать CRUD для задач

- Написать unit-тесты для API

- Провести ручное тестирование UI

- Настроить CI/CD (GitHub Actions)

- Задеплоить приложение (Vercel + Render)

Этап 3: Отчёт и анализ методологий

3.1. Обоснование выбора Kanban

Методология Kanban была выбрана как наиболее подходящая для учебного проекта по следующим причинам:

- Минимальный порог входа, не требует знания ритуалов (планирование спринта, ретроспектива и т.д.).

- Гибкость: позволяет адаптировать план под новые обстоятельства (например, изменение требований преподавателя).

- Фокус на потоке: вместо выгорания в спринтах — устойчивый темп работы.

- Визуальный контроль: студент видит прогресс в реальном времени, что повышает мотивацию.

3.2. Сравнительный анализ методологий

Scrum vs Waterfall

| КРИТЕРИЙ | SCRUM | WATERFALL |
| --- | --- | --- |
| Планирование | Итеративное: детализация на уровне спринта. Общий план может корректироваться. | Полное и фиксированное на старте. Любые изменения требуют формального пересмотра. |
| Гибкость | Высокая: изменения приветствуются. Продукт эволюционирует. | Низкая: изменения ведут к срыву сроков и бюджета. |
| Доставка ценности | Постепенная: каждые 1–4 недели — рабочий инкремент. | Однократная: ценность появляется только в конце. |
| Риски | Раннее выявление проблем. Низкая стоимость исправлений. | Позднее выявление ошибок. Высокая стоимость переделок. |
| Применимость | IT, стартапы, продукты с неясными требованиями. | Строительство, промышленность, госзаказы. |

Вывод: Waterfall неприемлем для ИТ-проектов из-за высокой неопределённости. Scrum эффективен, но избыточен для одиночного студента.

Scrum vs Kanban

| КРИТЕРИЙ | SCRUM | KANBAN |
| --- | --- | --- |
| Структура | Жёсткая: спринты, роли, ритуалы. | Гибкая: только доска и поток. |
| Изменения | Запрещены в спринте. | Разрешены всегда. |
| Фокус | На достижении цели спринта. | На непрерывной доставке. |
| Сложность | Требует обучения и дисциплины. | Можно начать за 10 минут. |
| Идеальный сценарий | Команда 5–9 человек, 3+ месяца разработки. | Индивидуальный проект, поддержка, MVP. |

Вывод: Kanban — оптимальный выбор для курсовой работы.

3.3. Плюсы и минусы методологий на практике

| МЕТОДОЛОГИЯ | ПРИЕМУЩЕСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| --- | --- | --- |
| Waterfall | • Простота контроля для заказчика • Чёткая документация • Подходит для регулируемых отраслей | • Нет гибкости • Позднее выявление ошибок • Высокий риск несоответствия ожиданиям |
| Scrum | • Быстрая обратная связь • Адаптивность • Самоорганизация команды | • Требует опыта • Сложно внедрить в одиночку • Риск формализма |
| Kanban | • Простота и гибкость • Визуальный контроль • Поддержка срочных задач | • Сложно прогнозировать сроки • Может не хватать структуры • Требует самодисциплины |

3.4. Заключение

Использование Trello и методологии Kanban позволило эффективно спланировать, визуализировать и симулировать процесс разработки учебного проекта. Подход оказался:

- Практичным: все задачи учтены, приоритеты расставлены, сроки соблюдены.

- Образовательным: студент получил опыт применения реальных инструментов и практик гибкой разработки.

- Масштабируемым: при переходе к командной работе доску легко адаптировать под Scrum или Scrumban.

Таким образом, применение современных практик управления проектами не только позволило структурировать процесс разработки курсовой работы, но и дало ценный практический опыт, применимый в реальных профессиональных условиях. Выбранный подход продемонстрировал высокую эффективность, адаптивность и соответствие целям учебного задания.