Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Заполярный Государственный Университет им. Н.М. Федоровского»

Кафедра «Информационные системы и технологии»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Студента: Кокорев А.И.

группы ИС-23

Руководитель:
Сидельников М. Э

Норильск 2025

Этап 1: Регистрация и настройка инструментов

1. Зарегистрируйтесь на одной из платформ для управления проектами:

Платформу я выбрал Trello, потому что она простая визуально и бесплатная для базового использования, так же я уже работал с Trello и знаю ее функции. Зарегистрировался на сайте trello.com с использованием email. Создал учетную запись и подтвердил email.

2. Создание проекта:

Методология: я выбрал Kanban,	из-за визуального подхода, где задачи перемещаются по колонкам. Он подходит для визуального управления задачами, фокусируясь на потоке работы.

Проект:  под названием "Система прогнозирования сроков выполнения задач".

Разработка плана проекта:

Инициация состоит в определении целей, требований и ресурсов. Планирование заключается в разработке детального плана, архитектура, выбор технологий. Разработка является кодированием, созданием компонентов. Тестирование состоит из проверки функциональности, исправление багов. Развертывание непосредственно сам запуск системы, документация.

Задачи и установка приоритетов задач и сроков их выполнения (рис. 1):

1. User Story: как заинтересованное лицо, я хочу определить цели и требования системы, чтобы понять, что система должна предсказывать сроки на основе данных задач. Приоритет: High, User Story. Срок: 2 дня.

2. Тех. задача : собрать и документировать требования. Приоритет: High. Срок: 3 дня.

3. User Story: как разработчик, я хочу спланировать архитектуру системы (backend на Python с ML, frontend на React), чтобы иметь чёткий план. Приоритет: High, User Story. Срок: 4 дня.

4. Тех. задача: выбрать технологии (Python для модели, PostgreSQL для БД, Docker для контейнеризации). Приоритет: Medium. Срок: 2 дня.

5. Тех. задача: создать диаграммы (UML для архитектуры, Gantt для сроков).Приоритет: Medium. Срок: 3 дня.

6. User Story: как пользователь, я хочу загружать данные задач, чтобы система могла обучаться. Приоритет: High, User Story. Срок: 5 дней.

7. Тех. задача: реализовать модель прогнозирования (использовать scikit-learn для регрессии на основе факторов: сложность, ресурсы). Приоритет: High. Срок: 7 дней.

8. Тех. задача: создать API для взаимодействия. Приоритет: High. Срок: 6 дней.

9. User Story: как пользователь, я хочу видеть прогнозы в интерфейсе, чтобы легко интерпретировать результаты. Приоритет: Medium, User Story. Срок: 5 дней.

10. Тех. задача: разработать UI. Приоритет: Medium. Срок: 6 дней.

11. Тех. задача: Интегрировать БД для хранения данных задач и прогнозов. Приоритет: Medium. Срок: 4 дня.

12. Тех. задача: добавить аутентификацию пользователей. Приоритет: Low. Срок: 3 дня.

13. User Story: как пользователь, я хочу протестировать точность прогнозов, чтобы убедиться, что система работает корректно. Приоритет: High, User Story. Срок: 3 дня.

14. Тех. задача: написать unit-тесты для модели и API Приоритет: High. Срок: 4 дня.

15. Тех. задача: провести интеграционное тестирование (тестирование всего потока от загрузки до прогноза). Приоритет: Medium. Срок: 3 дня.

16. Тех. задача: исправить найденные баги и оптимизировать производительность. Приоритет: Medium. Срок: 5 дней.

17. User Story: как администратор, я хочу развернуть систему на сервере, чтобы пользователи могли её использовать. Приоритет: High, User Story. Срок: 2 дня.

18. Тех. задача: настроить CI/CD (например, с GitHub Actions для автоматического деплоя). Приоритет: Medium. Срок: 4 дня.

19. Тех. задача: создать документацию (README, API-документация с Swagger). Приоритет: Low. Срок: 3 дня.

20. Тех. задача: мониторить систему после запуска Приоритет: Low. Срок: 2 дня.

Этап 2: Управление задачами

- Настройка задач:

- Перенес задачи из плана в карточки Trello(рис.1)

- Настроил лимиты WIP: вручную ограничил колонку In Progress до 1 задачи Testing до 1. Использовал правила для автоматизации: Правило "Когда карточка перемещается в In Progress, если список имеет более 1 карточек, переместить карточку в низ листа To Do". Правило "Когда карточка перемещается в Testing, если список имеет более 1 карточек, переместить карточку в низ листа In Progress".

- Добавил лейблы для типов: Bug, Task, Test, High, Medium, Low.

Рисунок 1 – Карточки в Trello

- Настройка Workflow:

Добавил колонку "Test" для багов. Использовал Butler для автоматизации.

Правила для перемещения карточек:

Когда карточка из списка «Backlog» перемещается в список «In Progress», переместите карточку в конец списка «To Do»

Когда карточка из списка «Backlog» перемещается в список «Testing», переместите карточку в конец списка «To Do»

Когда карточка из списка «Backlog» перемещается в список «Done», переместите карточку в конец списка «To Do»

Когда карточка из списка «To Do» перемещается в список «Testing», переместите карточку в конец списка «In Progress».

Когда карточка из списка «To Do» перемещается в список «Done», переместите карточку в конец списка «In Progress».

Когда карточка из списка «In Progress» перемещается в список «Done», переместите карточку в конец списка «Testing».

Правило для Bug: "Если карточка с лейблом 'Bug' перемещается в Done не находясь в Test, вернуть в In Progress с уведомлением "Задача должна сначала пройти тестирование!" (рис.2)

Рисунок 2 – Правило для Bug

Этап 3: Отчет о проекте и анализ

Kanban это популярный подход к реализации принципов agile и DevOps при разработке ПО. Методика предполагает обсуждение производительности в режиме реального времени и полную прозрачность рабочих процессов. Рабочие задачи визуально представлены на доске Kanban, что позволяет участникам команды видеть состояние каждой задачи в любой момент времени.

Доска Kanban это инструмент управления agile-проектами, который

помогает наглядно представить задачи, ограничить объем незавершенной

работы и достичь максимальной эффективности. С помощью карточек и

столбцов на доске Kanban команды по техническим вопросам и сервисные

команды могут понять, какой объем работы следует взять на себя, и

выполнить этот объем.

Ключевые принципы Kanban:

Визуализация работы: Основной инструмент — доска Kanban с колонками, представляющими этапы работы. Задачи представляются карточками, которые перемещаются по доскам по мере продвижения.

Ограничение незавершенной работы (WIP — Work In Progress):

Команды устанавливают лимиты на количество задач в каждой колонке, чтобы предотвратить перегрузку и сосредоточиться на завершении текущих задач перед началом новых.

В отличие от итеративных подходов, Kanban подразумевает постоянное поступление и обработку задач без жестких временных рамок. Это позволяет быстро реагировать на изменения.

Измерение и улучшение: Команды анализируют метрики, такие как время цикла и пропускную способность, чтобы оптимизировать процесс. Kanban поощряет постепенные улучшения без революционных изменений.

Scrum vs Kanban: Различия в подходе к управлению задачами и

гибкость методологий

Scrum и Kanban — обе Agile-методологии, но они отличаются в подходе к управлению задачами и степени гибкости. Давайте разберем ключевые различия, фокусируясь на этих аспектах.

Подход к управлению задачами:

Scrum: это методология с четкой структурой. Работа делится на спринты, обычно длительностью 1–4 недели, . Задачи планируются заранее в бэклоге продукта, приоритизируются и берутся в спринт. Команда использует события, такие как ежедневные стендапы, планирование спринта и ретроспективы, для управления прогрессом. Задачи фиксированы на спринт, и команда стремится к завершенному инкременту продукта к концу.

Kanban: Подход более свободный и непрерывный. Задачи добавляются в очередь по мере поступления и обрабатываются в реальном времени. Нет фиксированных итераций с акцентом на визуализацию и лимиты WIP. Управление задачами происходит через доску, где карточки перемещаются, и команда фокусируется на улучшении потока.

Гибкость методологий:

Scrum: менее гибкий из-за фиксированных спринтов и ролей. Он хорошо подходит для проектов с предсказуемыми требованиями, но изменения внутри спринта ограничены — команда старается минимизировать их, чтобы не нарушать план. Scrum требует дисциплины и регулярных встреч, что может быть жестким для команд, привыкших к свободе.

Kanban: более гибкий и адаптивный. Он легко подстраивается под изменения — новые задачи можно добавить в любой момент, а команда может корректировать процесс без прерываний. Это идеально для сред с частыми изменениями или поддержкой. Kanban не навязывает роли или события, позволяя командам экспериментировать и улучшать процесс постепенно.

В итоге, Scrum лучше для команд, нуждающихся в структуре и предсказуемости, а Kanban — для тех, кто ценит свободу и непрерывность.

Плюсы и минусы методологий на практике

Scrum

Плюсы:

Структурированное планирование и предсказуемость: Фиксированные спринты обеспечивают четкое планирование и прогнозирование сроков, помогая командам и стейкхолдерам управлять ожиданиями.

Регулярные улучшения: Ретроспективы способствуют непрерывному анализу и оптимизации процессов, повышая эффективность со временем.

Минусы:

Низкая гибкость: трудно адаптироваться к изменениям внутри спринта, что приводит к задержкам в динамичных проектах.

Перегрузка встречами: Ежедневные стендапы и другие события отнимают время, потенциально снижая продуктивность разработчиков.

Kanban

Плюсы:

Высокая гибкость: задачи можно добавлять в любой момент, позволяя быстро реагировать на изменения без ожидания итераций.

Визуализация процессов: доски помогают выявлять bottlenecks и оптимизировать поток, сокращая время выполнения задач.

Минусы:

Отсутствие структуры: без фиксированных планов рискуют накопление задач и потеря приоритетов, особенно в больших командах.

Зависимость от самодисциплины: требует активного мониторинга метрик, иначе процесс может стать хаотичным и неэффективным.

Waterfall

Плюсы:

Четкая последовательность этапов: линейный подход упрощает управление проектом, с полным завершением каждого этапа (анализ, дизайн, разработка и т.д.) перед переходом к следующему.

Полная документация: подробные артефакты на каждом этапе обеспечивают прозрачность и облегчают поддержку продукта в будущем.

Минусы:

Низкая гибкость: изменения после завершения этапа сложны и дороги, что проблематично при эволюции требований.

Риск позднего обнаружения ошибок: проблемы выявляются только на поздних стадиях (тестирование),  что может привести к большим переделкам и задержкам.