Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Заполярный Государственный Университет им. Н.М. Федоровского»

Информационные технологии

Лабораторная работа №1

Кравцов Антон группа ИС-23

Норильск 2025

Платформа и методология управления проектом

Выбранная платформа:

Trello – визуальная система управления задачами, где работа организована через доски, списки и карточки.

Выбранная методология:

Waterfall – последовательная модель разработки, в которой каждый этап должен быть полностью завершён до перехода на следующий.

В рамках проекта по разработке платформы для отслеживания прогресса студентов методология Waterfall была реализована через строгую последовательность этапов, отражённых в виде отдельных колонок на виртуальной доске Trello. Рабочий процесс включал следующие этапы:

- «Инициация» для формирования и согласования требований;

- «Планирование» для проектирования архитектуры и пользовательского интерфейса;

- «Разработка» для реализации серверной и клиентской части системы;

- «Тестирование» для проверки функциональности и выявления дефектов;

- «Развёртывание» для подготовки системы к эксплуатации.

Каждая колонка соответствовала отдельному этапу жизненного цикла проекта и обеспечивала структурированное и контролируемое продвижение работ.

Ключевым преимуществом использования методологии Waterfall в данном проекте стала высокая степень предсказуемости и управляемости процесса разработки. Поскольку функциональные требования платформы были определены и зафиксированы на раннем этапе, последовательный подход позволил минимизировать риски, связанные с изменениями, и обеспечить полноту документации на каждом этапе. Чёткое разделение стадий разработки способствовало контролю качества: переход к следующему этапу осуществлялся только после завершения предыдущего, что было особенно важно для таких критичных задач, как тестирование и развёртывание системы.

Рис. 1. Задачи для создания платформы для отслеживания прогресса студентов

Waterfall против Scrum и Kanban: выбор методологии для проекта

Одним из основных преимуществ Waterfall является высокая предсказуемость процесса. Чёткое планирование и фиксированные этапы позволяют заранее определить объём работ, сроки и ожидаемые результаты на каждом этапе. Это упрощает контроль выполнения задач и делает процесс разработки прозрачным, что особенно важно в учебных и формализованных проектах. Кроме того, Waterfall способствует тщательной проработке документации и снижает вероятность перехода к следующему этапу без завершения предыдущего.

В то же время Waterfall обладает ограниченной гибкостью. Внесение изменений после завершения этапа планирования требует значительных усилий и может привести к пересмотру уже выполненной работы. Это делает методологию менее подходящей для проектов с высокой неопределённостью требований.

Методологии Scrum и Kanban, напротив, ориентированы на гибкость и итеративное развитие. Scrum предполагает работу короткими спринтами с регулярными точками контроля, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям и получать обратную связь. Однако внедрение Scrum требует строгого соблюдения ролей и ритуалов, что может оказаться избыточным для небольших или учебных команд. Kanban обеспечивает непрерывный поток задач и быструю реакцию на изменения, но при отсутствии формальной структуры может затруднять долгосрочное планирование.

Обоснование выбора Waterfall

Выбор Waterfall для проекта по созданию платформы отслеживания прогресса студентов обусловлен характером проекта и поставленными целями. Требования к системе были заранее определены, а основное внимание уделялось последовательной реализации функциональности и соблюдению этапов разработки. В таких условиях строгая структура Waterfall позволила эффективно организовать работу, минимизировать риски и обеспечить логичное продвижение проекта от идеи к готовому продукту.

Таким образом, несмотря на меньшую гибкость по сравнению с Scrum и Kanban, методология Waterfall оказалась наиболее подходящей для данного проекта, обеспечив чёткое управление процессом, прозрачность выполнения задач и предсказуемость результата.

Выводы

Применение методологии Waterfall в проекте по разработке платформы для отслеживания прогресса студентов продемонстрировало эффективность последовательного и структурированного подхода к управлению проектом. Чёткое разделение процесса на этапы позволило заранее определить требования, выстроить логичную структуру разработки и обеспечить контролируемое продвижение проекта от стадии инициации до развёртывания системы.

Последовательный переход между стадиями разработки снизил риски пропуска критически важных работ, особенно на этапах тестирования и развёртывания продукта, где ошибки могут существенно повлиять на итоговое качество продукта.

Несмотря на то, что Scrum и Kanban предоставляют больше возможностей для адаптации к изменениям, для данного проекта Waterfall оказался более подходящим выбором. Характер проекта, наличие заранее сформированных требований и учебный формат работы сделали приоритетными стабильность, формализацию и чёткий контроль процесса, а не гибкость и итеративность.

Полученный опыт подтверждает, что выбор методологии управления проектом должен основываться на специфике задач и целях проекта. В будущих проектах команда может использовать данный опыт, комбинируя структурированный подход Waterfall с элементами гибких методологий при необходимости, адаптируя процесс управления под конкретные условия и требования.

Сравнение методологий

Scrum vs Waterfall:

- В Waterfall планирование выполняется один раз в начале и требования фиксируются заранее. В Scrum планирование проводится перед каждым спринтом и требования могут меняться.

- В Waterfall строгая последовательность этапов. В Scrum гибкое управление.

- В Waterfall продукт предоставляется только в конце проекта. В Scrum каждая итерация даёт небольшой рабочий инкремент.

- В Waterfall основные риски обнаруживаются поздно – на этапе тестирования. В Scrum риски выявляются раньше благодаря постоянной обратной связи.

Kanban vs Waterfall:

- В Waterfall планирование выполняется один раз в начале и требования фиксируются заранее. В Kanban минимальное планирование – задачи постепенно добавляются в течение проекта.

- В Waterfall работа идёт строго последовательно по этапам. В Kanban работа идёт непрерывно, карточки перемещаются по доске в зависимости от готовности и приоритетов.

- В Waterfall сложно вносить изменения после начала проекта. В Kanban изменения возможны в любой момент.

- В Waterfall основные риски обнаруживаются поздно – на этапе тестирования. В Kanban риски выявляются постепенно, по мере движения задач по доске.

Плюсы и минусы методологий

Waterfall
Плюсы:

Чёткая структура проекта

Подходит для проектов с фиксированными требованиями

Полная документация на каждом этапе

Хорошо работает для больших, формализованных проектов

Минусы:

Сложно вносить изменения после начала

Риски выявляются поздно

Scrum

Плюсы:

Высокая гибкость

Регулярная поставка работающих инкрементов

Риски выявляются рано

Минусы:

Требует зрелой команды и дисциплины

Может быть сложно применять в больших корпорациях

Не подходит для проектов с жёсткими контрактами и фиксированными объёмами

Kanban

Плюсы:

Простота внедрения

Отлично работает с постоянным потоком задач

Визуализация узких мест и оптимизация процесса

Гибкость изменений

Минусы:

Нет чётких сроков

Сложно прогнозировать завершение проекта

Требует внимательного контроля

Может быть недостаточно структурирован для больших команд

Заключение

Рассмотренные методологии — Scrum, Kanban и Waterfall — демонстрируют разные подходы к управлению проектами и организации работы команды. Waterfall представляет собой последовательную и строго структурированную модель, которая подходит для проектов с чёткими требованиями и минимальными изменениями в ходе разработки. Scrum ориентирован на итеративный процесс, регулярные спринты и быструю адаптацию, что делает его эффективным для динамичных проектов с меняющимися требованиями. Kanban, в свою очередь, обеспечивает непрерывный поток задач и гибкое планирование, позволяя команде самостоятельно регулировать загрузку и оптимизировать процесс выполнения работы.

Сравнение этих методологий показывает, что каждая обладает своими преимуществами и ограничениями. Выбор подхода зависит от характера проекта, стабильности требований, скорости реакции на изменения и зрелости команды. Правильно подобранная методология позволяет повысить прозрачность процессов, улучшить качество результата и эффективнее управлять временем и ресурсами.